三门峡市陕州区2025年高标准农田建设项目勘测设计服务项目

招标文件

- 招标编号：SZGZ[2025]051-GC007  陕州公开采购-2025-3

招 标 人：三门峡市陕州区农业农村局

招标代理：圣基工程咨询有限公司

时    间：二〇二五年四月

目    录

第一章 招标公告........................................1

第二章 投标人须知......................................6

第三章 评标办法........................................28

第四章 合同条款及格式................................. 33

第五章 设计规范........................... ............39

第六章 投标文件格式....................................40

第一章  招标公告

- 一、招标条件

- 三门峡市陕州区2025年高标准农田建设项目勘测设计服务项目，资金来源为财政资金，招标人为三门峡市陕州区农业农村局，招标代理机构为圣基工程咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

- 二、项目概况与招标范围

- 1、项目名称：三门峡市陕州区2025年高标准农田建设项目勘测设计服务项目

- 2、招标编号：SZGZ[2025]051-GC007  陕州公开采购-2025-3

- 3、项目概况：陕州区2025年高标准农田建设项目，主要内容包含新建高标准农田面积1.8万亩，改造提升高标准农田面积1.2万亩。

- 4、资金来源：财政资金，已落实。

- 5、预算金额：约225万元

- 6、招标控制价：项目建设金额的3.2%。

- 7、招标范围：三门峡市陕州区2025年高标准农田建设项目勘测设计服务项目，主要内容包含项目勘测、初步设计编制、实施计划（达到施工图设计深度），标段划分、分标段图纸、分标段预算、施工阶段设计技术交底、现场服务、设计变更等。

- 8、设计周期：20日历天。

- 9、质量要求：符合国家有关标准、规范和要求，达到合格标准，并通过有关部门的审查批准。

- 10、标段划分：本项目划分一个标段。

- 三、投标人资质要求

1、投标人需具有独立法人资格，具有有效的营业执照；

2、投标人须同时具备工程设计和工程勘察（测绘）资质。工程设计资质要求：水利行业丙级或农林行业（农业综合开发生态工程）专业乙级及以上资质；工程勘察（测绘）资质要求：工程勘察（工程测量）专业乙级或测绘乙级及以上资质；

3、拟派项目负责人须具有相关专业高级职称，须为本单位正式员工，需提供有效的劳动合同及社保缴纳证明材料；

- 4、投标人自行出具本单位无商业贿赂和不正当竞争行为承诺书；

- 5、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)和豫财购【2016】15号的规定，企业没有被列入“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”、“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”及“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”，查询渠道： “中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；（提供“中国执行信息公开网”、“信用中国”和“中国政府采购网”网站的查询信息截图，同时网页查询需包含查询日期，查询日期自公告发布之日至投标截止之日）；

- 6、本项目不接受联合体投标；

- 7、本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件。

四、招标文件的获取

1、招标文件获取方式：本项目没有报名环节，投标人凭CA数字证书通过   三门峡市公共资源交易中心网（网址：http://gzjy.smx.gov.cn/）“登录业务系统”，在所参与项目右侧点击参与投标，即可直接下载本项目招标文件。

具体操作请查看以下链接：

三门峡市公共资源交易平台操作手册：http://gzjy.smx.gov.cn/fwzn/004003/20200325/2b5a3a5a-f987-405c-993f-88f43e1d1ac3.html

办理CA证书：

http://gzjy.smx.gov.cn/bzzx/008001/20231102/4defc9b5-408e-47f2-9e9f-1f376a06ee1f.html

2、招标文件下载时间：2025年4月22日至2025年5月13日08时30分。

3、本项目为全电子招标，不再收取招标文件费。

4、本项目为不见面开标项目，开标当日，投标人无需到开标现场参加开标会议，投标人应当在投标截止时间前，登陆不见面开标大厅选择登陆三门峡市公共资源电子招投标系统进行登陆（网址为http://120.194.249.36:10094/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）。在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等。每位投标人的解密时间为开标时间起30分钟内完成。因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时的将被拒绝。

五、投标保证金

1.投标保证金数额：大写：肆万伍仟元整，小写：45000.00元

2.保证金递交的截止时间：2025年5月13日08时30分。

3.根据《关于加快推进公共资源交易领域信用监管工作的通知》三公管办[2021]3号文要求：

建筑类施工企业获得“优秀”、公路类施工企业获得“AA”、水利类施工企业获得“AAA”等级且连续3年无不良行为记录的中小微企业，保证金缴纳金额为 40500元；

建筑类施工企业获得“良好”、公路类施工企业获得“A”、水利类施工企业获得“AA”等级且连续3年无不良行为记录的中小微企业，保证金缴纳金额为42750元。

4.缴纳方式详见：投标人市场主体登录-系统菜单-工程业务-业务管理-保证金单笔入账查询，即可查询保证金缴纳账号及到账情况。

注：本项目投标保证金可使用电子保函缴纳，开具方式请在首页-交易智库-系统操作指南下载操作手册，办理保函缴纳金额按上述标准执行。

六、投标文件的递交

1、投标文件递交截止时间：2025年5月13日08时30分。

2、开标地点：三门峡市陕州区公共资源交易中心四楼开标区。

七、其他事项

1、投标人应仔细阅读操作手册，在本公告中要求的截止时间前完成投标保证金的缴纳和绑定工作。并充分考虑人为操作和银行异地跨行转账到账的时间等因素，因投标人操作不当或银行到账时间等问题造成的无法投标等一切后果，由投标人自行承担。

2、投标人递交的资料和投标文件不论中标与否均不予退还。

3、招标人不组织投标人踏勘现场。

4、本项目资格评审和业绩以投标文件为准，投标人可使用电子营业执照。

5、根据优化营商环境的要求，评标时以投标文件为准：

（1）资格评（预）审部分：资格评（预）审以投标文件为准，其资料真实性由投标人自行承担，同时，投标人要完善主体库。

（2）评标打分部分：评标打分部分仍按照100分制原则进行，涉及到资格审查、企业荣誉、人员业绩、企业业绩等计分部分时，以投标单位自行制作到投标文件中的相应内容为准。

（3）投标文件编制部分：在招标文件中要求投标人按照投标文件格式进行投标文件编制，在投标文件编制时，应明确将投标单位企业基本情况、资质情况、人员情况、财务情况、业绩情况编入投标文件，便于进行资格审查及评标打分。

温馨提示：本项目为电子化、无纸化交易项目，开标时不再接受任何纸质资料，为保证您能投标成功，请仔细阅读招标文件和三门峡市公共资源交易中心官网业务办理指南。

- 八、发布公告的媒介

- 本次招标公告同时在《中国采购与招标网》，《河南省政府采购网》、《三门峡市公共资源交易中心网》等媒体公开发布。

九、联系方式

监督单位:三门峡市陕州区农业农村局

联系电话:13839840662

招标人:三门峡市陕州区农业农村局

地址:三门峡市陕州区神泉路中段

联系人:张先生

联系方式:13700749805

招标代理机构:圣基工程咨询有限公司

地址:郑州高新技术产业开发区西三环路289号6号楼4单元3层

联系人:任女士

联系方式:18639785835

- 第二章 投标人须知

- 投标人须知前附表

| - 条款号 | - 条 款 名 称 |  | - 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 招标人 |  | 招标人:三门峡市陕州区农业农村局 地址:三门峡市陕州区神泉路中段 联系人:张先生 联系方式:13700749805 |
| - 2 | - 招标代理机构 |  | 招标代理机构:圣基工程咨询有限公司 地址:郑州高新技术产业开发区西三环路289号6号楼4单元3层 联系人:任女士 联系方式:18639785835 |
| - 3 | - 项目名称 |  | - 三门峡市陕州区2025年高标准农田建设项目勘测设计 服务项目 |
| - 4 | - 资金来源及落实情况 |  | - 财政资金，已落实。 |
| - 5 | - 招标范围 |  | - 三门峡市陕州区2025年高标准农田建设项目勘测设计服务项目，主要内容包含项目勘测、初步设计编制、实施计划（达到施工图设计深度），标段划分、分标段图纸、分标段预算、施工阶段设计技术交底、现场服务、设计变更等。 |
| - 6 | - 设计周期 |  | - 20日历天。 |
| - 7 | - 质量要求 |  | - 符合国家有关标准、规范和要求，达到合格标准，并通过有关部门的审查批准。 |
| - 8 | - 投标人资质条件 |  | 1、投标人需具有独立法人资格，具有有效的营业执照； 2、投标人须同时具备工程设计和工程勘察（测绘）资质。工程设计资质要求：水利行业丙级或农林行业（农业综合开发生态工程）专业乙级及以上资质；工程勘察（测绘）资质要求：工程勘察（工程测量）专业乙级或测绘乙级及以上资质； 3、拟派项目负责人须具有相关专业高级职称，须为本单位正式员工，需提供有效的劳动合同及社保缴纳证明材料； - 4、投标人自行出具本单位无商业贿赂和不正当竞争行为承诺书； - 5、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)和豫财购【2016】15号的规定，企业没有被列入“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”、“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”及“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”，查询渠道： “中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；（提供“中国执行信息公开网”、“信用中国”和“中国政府采购网”网站的查询信息截图，同时网页查询需包含查询日期，查询日期自公告发布之日至投标截止之日）； - 6、本项目不接受联合体投标； - 7、本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件。 |
| - 9 | - 是否接受联合体投标 |  | - ■不接受 |
| - 10 | - 踏勘现场 |  | - ■不组织 |
| - 11 | - 投标预备会 |  | - ■不召开 |
| - 12 | - 分 包 |  | - ■不允许 |
| - 13 | - 偏 离 |  | - ■不允许 |
| - 14 | - 构成招标文件的其他材料 |  | - 对招标文件所作的澄清（含答疑）、修改，补充构成招标文件的组成部分。 |
| - 15 | - 投标人提出问题的截止时间 |  | - 投标截止时间10日前 |
| - 16 | - 招标人书面澄清的时间 |  | - 投标截止时间15日前 |
| - 17 | - 构成投标文件的其他材料 |  | - / |
| - 18 | - 投标有效期 |  | - 投标截止之日起60日历天 |
| - 19 | - 投标保证金 |  | 1.投标保证金数额：大写：肆万伍仟元整，小写：45000.00元 2.保证金递交的截止时间：2025年5月13日08时30分。 3.根据《关于加快推进公共资源交易领域信用监管工作的通知》三公管办[2021]3号文要求： 建筑类施工企业获得“优秀”、公路类施工企业获得“AA”、水利类施工企业获得“AAA”等级且连续3年无不良行为记录的中小微企业，保证金缴纳金额为40500元； 建筑类施工企业获得“良好”、公路类施工企业获得“A”、水利类施工企业获得“AA”等级且连续3年无不良行为记录的中小微企业，保证金缴纳金额为42750元。 4.缴纳方式详见：投标人市场主体登录-系统菜单-工程业务-业务管理-保证金单笔入账查询，即可查询保证金缴纳账号及到账情况。 注：本项目投标保证金可使用电子保函缴纳，开具方式请在首页-交易智库-系统操作指南下载操作手册，办理保函缴纳金额按上述标准执行。 |
| - 20 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 |  | - 2021年度至今（新办企业以企业注册成立之日起提供） |
| - 21 | - 财务状况要求 |  | - 2021、2022、2023年度（新办企业以企业注册成立之日起提供），提供经会计师事务所或审计机构审计的审计报告原件扫描件。 |
| - 22 | 近年完成的类似项目情况表 |  | 2021年1月1日以来 |
| 23 | 是否允许递交备选投标方案 |  | - ■不允许 |
| - 24 | 电子投标文件 签章 |  | 1、投标人在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。 2、招标文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，投标人在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。电子化投标文件工具请点击https://download.bqpoint.com/download/downloaddetail.html?SourceFrom=Ztb&ZtbSoftXiaQuCode=1532&ZtbSoftType=tballinclusive进行下载。 |
| - 25 | 投标文件 |  | 1、本项目采用全过程电子化投标，投标人需用 CA 在电子平台上传电子投标文件。 2、开标时不再递交纸质投标文件，中标单位领取中标通知书时提交叁份纸质投标文件（一正两副），投标文件应按以下要求装订：胶装（不得采用活页装订），应有目录，并逐页标注连续页码，需加盖公章。 |
| - 26 | - 开标时间和地点 |  | - 开标时间：同投标文件递交截止时间 - 开标地点：三门峡市陕州区公共资源交易中心四楼开标区 |
| - 27 | 开标程序 |  | 本项目为不见面开标项目，开标当日，投标人无需到开标现场参加开标会议，投标人应当在投标截止时间前，登陆不见面开标大厅选择登陆三门峡市公共资源电子招投标系统进行登陆（网址为http://120.194.249.36:10094/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）,在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等。每位投标人的解密时间为开标时间起30分钟内完成。 |
| - 28 | - 评标委员会的 - 组建 |  | 评标委员会构成：5人； 其中招标人代表：1人，经济、技术类专家4人。 从河南省综合评标专家库三门峡市陕州区公共资源交易中心抽取终端随机抽取。 |
| - 29 | - 是否授权评标委员会确定中标人 |  | - 否，按顺序推荐的中标候选人数：3名 |
| - 30 | - 招标控制价 |  | - 项目建设金额的3.2%。 投标人投标价不得超过招标控制价，否则按照废标处理。 |
| - 31需要补充的其他内容 |  |  |  |
| - 31.1 | - 1、投标报价应包括：该报价包括设计单位到现场收集资料费用、设计人员差旅费、施工阶段的施工现场服务、评审会议费用等全部费用。 - 2、投标报价风险：该价格为固定费率价格，包括的风险范围为：设计单位未考虑到或漏算的项目，合同执行期间人员费用、设备价格的变动；招标人提供的资料与现场实际情况不符；因各种原因设计时间延长；其他风险因素。 - 3、最终设计费用按审计结果执行。 |  |  |
| - 31.2 | - 在符合相关法律法规的前提下，招标文件的解释权归招标人所有。本招标文件中其他部分内容与投标人须知前附表不一致的，以投标人须知前附表为准。 |  |  |
| - 32中标公示 |  |  |  |
|  | 在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在本招标项目招标公告 - 发布的同一媒介《中国采购与招标网》，《河南省政府采购网》、《三门峡市公共资源交易中心网》予以公示，公示期3日。 |  |  |
| - 33知识产权 |  |  |  |
|  | - 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |  |  |
| - 34重新招标的其他情形 |  |  |  |
|  | - 有下列情形之一的，招标人将重新招标： - 1、投标截止时间止，投标人少于3个的。 - 2、经评标委员会评审后否决所有投标的。 - 3、依法必须进行招标的项目的招标投标活动违反招标投标法和招投标法实施条例的规定，对中标结果造成实质性影响，且不能采取补救措施予以纠正的。 |  |  |
| - 35 监 督 |  |  |  |
|  | - 本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。 |  |  |
| - 36其他说明 |  |  |  |
|  |  | 1、投标人可以通过网络登录交易平台进入项目开标大厅远程在线参加开标会议。 2、本项目评分业绩以投标文件业绩信息为准，可使用电子营业执照。 3、根据优化营商环境的要求，评标时以投标文件为准： （1）资格评（预）审部分：资格评（预）审以投标文件为准，其资料真实性由投标人自行承担，同时，投标人要完善主体库。 （2）评标打分部分：评标打分部分仍按照100分制原则进行，涉及到资格审查、企业荣誉、企业业绩等计分部分时，以投标单位自行制作到投标文件中的相应内容为准。 （3）投标文件编制部分：在招标文件中要求投标人按照投标文件格式进行投标文件编制，在投标文件编制时，应明确将投标单位企业基本情况、资质情况、人员情况、业绩情况等编入投标文件，便于进行资格审查及评标打分。 |  |
| - 37电子化交易注意事项 |  |  |  |
|  | 具体要求：本项目为电子化、无纸化交易项目，投标文件是投标人、供应商（以下简称“投标人”）通过中心投标文件制作系统制作，并经过签章和加密后生成的电子版投标文件。 电子化投标文件具体制作文件请点击https://download.bqpoint.com/download/downloaddetail.html?SourceFrom=Ztb&ZtbSoftXiaQuCode=1532&ZtbSoftType=tballinclusive进行下载。 温馨提示：本项目为电子化、无纸化交易项目，为保证您能投标成功，请需仔细阅读以下条款。 一、电子化投标 （一）网上投标保证金的缴纳 1、递交形式：投标人的投标保证金须通过投标人基本账户以转账或电汇的形式缴纳（账户必须是已加入三门峡市公共资源交易投标人或供应商中的账户）。 2、投标人在成功缴纳后，可以将银行回单制作在投标文件中，作为缴纳保证金的依据。 3、投标人应仔细阅读操作手册并充分考虑异地跨行转账到账时间等因素，因投标人操作不当或银行到账时间等问题造成开标时间未到达指定账户影响投标的，由投标人自行承担后果。 4、未中标投标人的投标保证金在项目结束后，将通过中心交易平台退还。 5、本项目投标保证金可使用电子保函缴纳，开具方式请在首页-交易智库-系统操作指南下载操作手册。 （二）电子化投标文件的签章 1、投标人在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。 2、招标文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，投标人在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。 （三）电子化投标文件的格式及上传投标 1、投标人所上传的电子化投标文件，应是通过中心投标文件制作系统制作的（投标文件制作工具下载地址：https://download.bqpoint.com/download/downloaddetail.html?SourceFrom=Ztb&ZtbSoftXiaQuCode=1532&ZtbSoftType=tballinclusive），经过签章和加密后生成的电子版投标文件。其中包含用于投标文件上传的主文件（后缀为.smxtf）和用于应急补救的投标文件备份文件（后缀为.nsmxtf）。备份文件主要用于电子化开标出现技术问题后的补救，请投标人随身携带。 注：投标人投报多个标段的，需要每个标段单独制作电子投标文件。 2、电子化投标文件应在投标截止时间前成功上传至三门峡市公共资源电子化交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化投标文件将不予接收。 注：如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化投标文件无法上传的，投标人应在投标截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。投标人应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，投标文件未在投标截止时间前成功上传的，其投标文件不予接收。 技术联系电话：4009980000 （四）电子化项目开标、解密、唱标、评标 1、本项目采用电子化、无纸化进行招标，开标当日，投标人无需到开标现场参加开标会议，投标人应当在投标截止时间前，登陆不见面开标大厅选择登陆三门峡市公共资源电子招投标系统进行登陆（网址为 http://120.194.249.36:10094/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login），在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等。 2、电子化投标文件采用一次加密方式。开标时，由投标人使用CA证书，在规定时间内对其电子化投标文件进行解密。每位投标人的解密时间为开标时间起30分钟内，如在规定时间内未完成解密的，其投标文件不予开标、唱标。 3、电子化投标文件解密异常的处理 如出现投标人的电子投标文件无法解密等异常情况，投标人应及时致电中介服务机构说明。投标文件异常，按以下步骤进行处理： （1）首先由技术人员进行问题排查。 （2）经技术人员排查后，是投标人文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密和唱标。开标会议继续进行。 （3）经技术人员排查后，如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员对问题进行处理。如短时间内问题无法解决的，将由中介服务机构向监督部门申请，经监督部门同意后，暂停开标会议，待问题解决后继续开标。 4、待所有投标人投标文件解密完成后，由中介服务机构操作，对所有已解密投标文件进行唱标。 投标人应保证在开标期间电话、电脑、网络能够正常工作，投标人因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的，其投标文件不予接收、唱标。 5、开标时投标人可登录到交易系统中在开标解密栏中点击报价一览表查看自己的投标报价。如对自己的唱标内容有异议的，应在投标人解密成功后10分钟内向中介服务机构电话质疑。中介服务机构应在监督人员的监督下进行免提通话接受投标人的质疑并做好书面记录。投标人未在规定时间内提出质疑的，视为认可唱标内容。 6、评标时，评标委员会对电子化投标文件有质疑的，将通过电子化交易系统对投标人发起质疑，并在监督人员的监督下，用免提模式致电需要答复的投标人对质疑进行回复。投标人的回复文件必须以经过投标人和其法定代表人签章的PDF格式文件为准，并通过电子化交易系统提交至评标委员会。 7、如评标委员会对需要回复的投标人连续三次致电未接通的，视为投标人放弃回复，评标委员会将自行对需要回复的内容进行认定。 二、相关证书原件的提交 （一）投标人应保证上传内容齐全，真实有效，原件扫描件清晰可辨。因投标人上传原因导致应得分项而未得分或资格审查不合格等情况的，由投标人自行承担责任。 - 提示：本项目为电子化、无纸化交易项目，为保证您能投标成功，请需仔细阅读以上条款。 |  |  |

- 一、总则

- 1. 项目概况

- 1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，现对本项目进行招标。

- 1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

- 1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

- 1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

- 1.5 本招标项目概况：见招标公告。

- 2. 资金来源和落实情况

- 2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

- 2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

- 3. 招标内容、设计周期和质量要求

- 3.1 本次招标内容：见投标人须知前附表。

- 3.2 本项目的设计周期：见投标人须知前附表。

- 3.3 本项目的质量要求：见投标人须知前附表。

- 4.投标人资格要求

- 4.1投标人应具备承担本项目的资质条件、能力和信誉。

- （1）资质条件：见投标人须知前附表；

- （2）其他要求：见投标人须知前附表。

- 4.2投标人不得存在下列情形之一：

- （1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

- （2）为本招标项目的监理人；

- （3）为本招标项目的代建人；

- （4）为本招标项目提供招标代理服务的；

- （5）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

- （6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

- （7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

- （8）被责令停业的；

- （9）被暂停或取消投标资格的；

- （10）财产被接管或冻结的；

- （11）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

- 5. 费用承担

- 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

- 6. 保密

- 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

- 7. 语言文字

- 除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

- 8. 计量单位

- 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 9. 踏勘现场

- 9.1投标人自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取对自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担；

- 9.2招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责；

- 9.3投标人经过招标人的允许，可为踏勘目的进入招标人的工程现场，但投标人不得因此使招标人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任；

- 9.4如果投标人认为需要再次进行现场踏勘，招标人将予以支持，费用由投标人自理。

- 10. 投标预备会

- 本项目不组织投标预备会。

- 11. 偏离

- 不允许。

- 二、招标文件

- 1. 招标文件的组成

- 本招标文件包括：

- （1）招标公告；

- （2）投标人须知；

- （3）评标办法；

- （4）合同条款；

- （5）服务内容及要求；

- （6）投标文件格式。

- 根据本章第二款第2条和第3条对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

- 2. 招标文件的澄清

- 2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前将需澄清及答疑内容通过电子化交易系统（加盖单位公章）在答疑递交截止时间前提交至招标代理机构，要求招标人对招标文件予以澄清。

- 2.2 招标文件的澄清通过电子化交易系统告知所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

- 2.3招标文件变更不再另行通知，以网上发布的变更信息为准，潜在投标人注意上网查看变更信息。

- 3.招标文件的修改

- 3.1 招标人可以通过电子化交易系统澄清修改招标文件，澄清修改招标文件的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

- 3.2 招标文件的澄清修改内容作为招标文件的组成部分，对投标人和招标人均具有约束作用。

- 3.3 招标文件的澄清、修改、补充等内容均通过电子化交易系统明确的内容为准。当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。投标人对招标文件的任何推论和误解所造成的后果，均有投标人承担。

- 根据本章第3.2款和第3.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。上述所列内容均以书面文件（或网上发布的电子文件）为准，招标人（招标代理机构）的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，对招标人和投标人无任何约束力。投标人应按照公告要求的时间请登陆三门峡市公共资源交易中心下载招标文件、招标答疑文件等资料。并仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在收到招标文件10日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。下载的图纸电子文件，不得复制修改，并予以保密。因投标人原因造成图纸流失造成招标人损失的将依法追究责任。

- 三、投标文件

- 本项目为电子化、无纸化交易项目，电子化投标文件应在投标截止时间前成功上传至三门峡市公共资源电子化交易系统。

- 1.投标文件应包括下列内容：

- （1）投标函及投标函附录

- （2）法定代表人身份证明

- （3）授权委托书

- （4）投标保证金

- （5）设计组织措施

- （6）组织安排及服务承诺

- （7）投标人基本情况表

- （8）投标人近年来完成与该项目类似工程设计情况表

- （9）项目负责人基本情况表

- （10）拟投入项目设计人员汇总表

- （11）拟投入主要设计人员简历表

- （12）投标人认为有必要的其他资料

- 2.投标报价

- 2.1该报价包括设计单位到现场收集资料费用、设计人员差旅费、施工阶段的施工现场服务、评审会议费用等全部费用。

- 2.2除非招标文件另有规定，投标人只允许有一个报价，任何有选择的报价或替代方案将导致投标无效。

- 2.3投标报价风险：该价格为固定费率价格，包括的风险范围为：设计单位未考虑到或漏算的项目，合同执行期间人员费用、设备价格的变动；招标人提供的资料与现场实际情况不符；因各种原因设计时间延长；其他风险因素。

- 2.4 本项目投标报价采用的币种为人民币，合同实施时亦以人民币支付。

- 2.5招标人设有招标控制价，投标人的投标报价不得超过招标控制价，招标控制价在投标人须知前附表中载明。

- 3. 投标有效期

- 3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

- 3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

- 4.投标人基本情况资料

- 4.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照、资质证书等材料的原件扫描件。

4.2 “近年财务状况表” 应附经会计师事务所或审计机构审计的审计报告，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的原件扫描件，具体年份要求见投标人须知表。

4.3 “投标人近年来完成与该项目类似工程设计情况表”应附相关证明材料等的扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

- 4.4“近年发生的诉讼及仲裁情况” 应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。

- 5. 备选投标方案

- 投标人不得递交备选投标方案。

- 6. 投标文件的编制

- 6.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

- 6.2 投标文件应当对招标文件投标有效期、设计周期、质量要求、招标范围等实质性内容作出响应。

- 6.3 投标人所上传的电子化投标文件，应是通过中心投标文件制作系统制作的（投标文件制作工具下载地址：https://download.bqpoint.com/download/downloaddetail.html?SourceFrom=Ztb&ZtbSoftXiaQuCode=1532&ZtbSoftType=tballinclusive），经过签章和加密后生成的电子版投标文件。其中包含用于投标文件上传的主文件（后缀为.smxtf）和用于应急补救的投标文件备份文件（后缀为.nsmxtf）。备份文件主要用于电子化开标出现技术问题后的补救，请投标人随身携带。

- 注：投标人投报多个标段的，需要每个标段单独制作电子投标文件。

- 四、投标保证金

1.投标保证金的提交：详见投标人须知前附表。

投标保证金应由投标人自行提交，其它单位、个人代为提交或投标单位的分支机构代为提交的，将被视为无效，保证金代管单位有权拒收。

投标人未在规定时间前将投标保证金转入投标保证金代管单位银行账户的，银行将不予受理转账业务。

对于未能按要求提交投标保证金的，该投标人将视为不响应招标文件而被拒绝投标。

2.投标保证金的退还

（1）中标人保证金退还：中标结果公告发布之日起30日内，如果招标人（代理机构）在交易平台“合同备案”模块中上传交易合同（合同内容的真实性与完整性由招标人负责），中标人的投标保证金及银行同期存款活期利息将在提交退款申请次日按原路径自动退回。逾期未上传交易合同和提交退款申请，中标人的投标保证金及银行同期存款活期利息将在中标结果公告发布之日起计算第35天按原路径自动退回”。

（2）中标候选人保证金退还：招标人（代理机构）在交易平台上传中标通知书后，中标候选人的保证金及银行同期存款活期利息按原路径自动退回。

（3）未中标人保证金退还：中标结果公告发布后，未中标人的保证金及银行同期存款活期利息按原路径自动退回。

3.投标人在投标过程中违反有关法律法规及招标文件规定，有下列情形之一的，其投标保证金不予退还，情节较重的由建设主管部门调查处理，记入不良行为记录：

（一）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（二）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（三）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，不与招标人签订合同的；

（四）投标人与招标人、其他投标人或者代理机构恶意串通的；

（五）法律法规及招标文件规定的其他不予退还的情形。

投标人出现以上情况经有关部门调查核实后，保证金不予退还，按规定上缴国库。不予退还投标保证金的，由投标保证金代管单位依据委托人的书面通知和招投标行政监督部门的书面处理意见，将投标保证金转至委托人的基本帐户。

### 五、电子化项目开标、解密、唱标、评标

5.1.1本项目采用电子化、无纸化进行招标，开标当日，投标人无需到开标现场参加开标会议，投标人应当在投标截止时间前，登陆不见面开标大厅选择登陆三门峡市公共资源电子招投标系统进行登陆（网址为http://120.194.249.36:10094/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）,在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等。

5.1.2电子化投标文件采用一次加密方式。开标时，由投标人使用CA 证书，在规定时间内对其电子化投标文件进行解密。每位投标人的解密时间为开标时间起30 分钟内，如在规定时间内未完成解密的，其投标文件不予开标、唱标。每位投标人的解密时间为开标时间起30分钟内完成。

5.1.3电子化投标文件异常情况的处理

如出现投标人的电子投标文件无法解密等异常情况，投标人应及时致电中介服务机构说明。投标文件异常，按以下步骤进行处理：

（1）首先由技术人员进行问题排查。

（2）经技术人员排查后，是投标人文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密和唱标。开标会议继续进行。

（3）经技术人员排查后，如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员对问题进行处理。如短时间内问题无法解决的，将由中介服务机构向监督部门申请，经监督部门同意后，暂停开标会议，待问题解决后继续开标。

5.1.4待所有投标人投标文件解密完成后，由中介服务机构操作，对所有已解密投标文件进行唱标。

投标人应保证在开标期间电话、电脑、网络能够正常工作，投标人因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的，其投标文件不予接收、唱标。

5.1.5开标时投标人可登录到交易系统中在开标大厅中点击开标一览表查看自己的投标报价。如对自己的唱标内容有异议的，应在唱标内容显示后10分钟内向中介服务机构电话质疑。中介服务机构应在监督人员的监督下进行免提通话接受投标人的质疑并做好书面记录。投标人未在规定时间内提出质疑的，视为认可唱标内容。

5.1.6评标时，评标委员会对电子化投标文件有质疑的，将通过电子化交易系统对投标人发起质疑，并在监督人员的监督下，用免提模式致电需要答复的投标人进行详细质询。质疑回复内容确认后，投标人的回复文件必须以经过投标人和其法定代表人签章的PDF格式文件为准，并通过电子化交易系统提交至评标委员会。

5.1.7如评标委员会对需要回复的投标人连续三次致电未接通的，视为投标人放弃回复，评标委员会将自行对需要回复的内容进行认定。

5.2、相关证书原件的提交

本项目实行资格后审，招标文件中要求投标人提交资质、业绩、荣誉及单位人员等相关资料原件的，投标人需将原件扫描件制作到电子投标文件中。评标委员会对原件的核验工作按以下条款进行：

（一）评标时，评委先查阅投标文件中是否具有该资料的原件扫描件。

（二）投标人应保证上传内容齐全，真实有效，原件扫描件清晰可辨。因投标人上传原因导致应得分项而未得分或资格审查不合格等情况的，由投标人自行承担责任。

提示：本项目为电子化、无纸化交易项目，开标时不再接受任何纸质资料，为保证您能投标成功，请仔细阅读以上条款。

- 六、评标

- 6.1评标委员会

- 6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及人员的确定方式见投标人须知前附表。

- 6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- （1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属；

- （2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

- （3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

- （4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

- 6.2.评标原则

- 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

- 6.3. 评标

- 6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

- 6.3.2评标委员会向招标人提交评审报告并推荐中标候选人排名，评标委员会推荐候选人排名的人数见投标人须知前附表。

- 6.3.3 评标委员会成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

- 6.3.4当通过资格审查后合格投标人少于3家，但仍具有竞争性的，评标委员会应继续评审和推荐中标候选人。

- 七、合同授予

- 7.1定标方式

- 招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

- 招标人将根据评标委员会出具的评标报告，确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

- 7.2 中标通知

- 在投标须知前附表规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知所有未中标的投标人。

- 7.3签订合同

- 7.3.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天及投标有效期内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。合同谈判和签订合同时，中标人应派法定代表人或其委托代理人同招标人进行谈判和签订，中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

- 7.3.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

- 八、重新招标和不再招标

- 8.1重新招标

- 有下列情形之一的，招标人将重新招标：

- （1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

- （2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

- （3）依法必须进行招标的项目的招标投标活动违反招标投标法和招投标法实施条例的规定，对中标结果造成实质性影响，且不能采取补救措施予以纠正的。

- 8.2不再招标

- 重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

- 九、纪律和监督

- 9.1对招标人的纪律要求

- 招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

- 9.2对投标人的纪律要求

- 投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

- 9.3对评标委员会成员的纪律要求

- 评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

- 9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

- 与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

- 9.5投诉

- 投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

- 十、需要补充的其他内容

- 10.1 需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

- 10.2投标人应保证在投标文件中所提交的资料和数据是真实的。凡是使用修改、挖补、伪造等手段提供虚假资料和文件的，一经查实，取消其投标人资格或中标资格。

- 第三章 评标办法

- 一、评标方法

- 本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐3名中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

- 二、评标程序

- 1. 初步评审

- 1.1评标委员会依据本章第4.1款规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，其投标将被否决。

- 1.2 投标人有以下情形之一的，其投标无效：

- (l）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

- (2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

- 2.1.3投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

- 2. 详细评审

- 2.1 评标委员会按评标办法进行打分，并计算出综合评估得分。

- 2.2 投标人的最终得分

- （1）评标委员会完成汇总后，取平均值作为该投标人的最终得分。

- （2）评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第二位“四舍五入”。

- 2.3  评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标无效。

- 3. 投标文件的澄清和补正

- 3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

- 3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

- 3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

- 4. 评标标准及内容

- 采用百分制综合评估法。评标委员会按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等相关法规结合本项目具体情况，对以下内容评分：

| - 条款号 |  | - 评审因素 |  |  |  | - 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 4.1.1 | - 形式 - 评审 - 标准 | - 投标人名称 |  |  |  | - 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  | - 投标函签字盖章 |  |  |  | - 法定代表人电子签章并加盖单位公章 |
|  |  | - 报价唯一 |  |  |  | - 只能有一个有效报价 |
| 4.1.2 | - 资格 - 评审 标准 | - 营业执照 |  |  |  | - 投标人需具有独立法人资格，具有有效的营业执照； |
|  |  | - 资质等级 |  |  |  | 投标人须同时具备工程设计和工程勘察（测绘）资质。工程设计资质要求：水利行业丙级或农林行业（农业综合开发生态工程）专业乙级及以上资质；工程勘察（测绘）资质要求：工程勘察（工程测量）专业乙级或测绘乙级及以上资质； |
|  |  | - 项目负责人 |  |  |  | 拟派项目负责人须具有相关专业高级职称，须为本单位正式员工，需提供有效的劳动合同及社保缴纳证明材料； |
|  |  | - 无商业贿赂和不正当竞争行为的承诺书 |  |  |  | - 投标人自行出具本单位无商业贿赂和不正当竞争行为承诺书； |
|  |  | - 信誉要求 |  |  |  | - 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)和豫财购【2016】15号的规定，企业没有被列入“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”、“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”及“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”，查询渠道： “中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；（提供“中国执行信息公开网”、“信用中国”和“中国政府采购网”网站的查询信息截图，同时网页查询需包含查询日期，查询日期自公告发布之日至投标截止之日）； |
|  |  | - 不接受联合体承诺书 |  |  |  | - 本项目不接受联合体投标（自行承诺，格式自拟）。 |
| 4.1.3 | - 响应性 - 评审 标准 | - 投标内容 |  |  |  | - 同投标须知前附表 |
|  |  | - 设计周期 |  |  |  | - 20日历天。 |
|  |  | - 质量要求 |  |  |  | - 符合国家有关标准、规范和要求，达到合格标准，并通过有关部门的审查批准。 |
|  |  | - 投标有效期 |  |  |  | - 投标截止之日起60日历天 |
|  |  | - 投标保证金 |  |  |  | - 按照招标文件要求缴纳投标保证金 |
|  |  | 投标报价 |  |  |  | 投标人投标函附录中的投标报价均不得超出招标控制价，否则按无效标处理。 |
| - 4.2.1 | - 分值组成 - （总分100分） |  |  | - 总分100分，其中：投标报价20分，技术标50分，业绩及设计人员20分，服务承诺10分。 |  |  |
| - 4.2.2 | - 评标基准价 - 计算 |  |  | - 1、通过了初步评审、且投标报价不高于招标控制价被判定为合格的投标人。 2、评标基准价：满足招标文件要求的合格投标人的平均投标报价。 |  |  |
| - 4.2.3 | - 偏差率 |  |  | - 偏差率=（投标报价－评标基准价）/评标基准价×100% |  |  |
| 条款号 |  |  | - 评分因素及评分标准 |  |  |  |
| - 4.3.1 - 投标报价 - （20分） |  |  | 投标报价等于或低于评标基准价的投标报价得分为20分。 投标报价高于评标基准价的投标人报价得分=评标基准价/投标报价*100*20% 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。 |  |  |  |
| - 4.3.2 技术标评分因素 - （50分） |  |  | 1、项目总体认知和总体设计思路(5分) 对项目理解深刻、到位，总体设计思路表述清晰、完整、严谨、合理； （1）内容详实、考虑周全、措施到位、可行性强得4-5分； （2）内容基本完整、考虑基本周全、措施有待优化、可行性一般得2-3分； （3）内容不完整、考虑不周全、措施不到位、可行性差得1分； |  |  |  |
|  |  |  | 2、设计工作量及计划安排（5分） 对该项目设计阶段的工作量分析、预计全面，无遗漏；关键线路清晰、准确、完整、计划编制合理、可行；科学、合理布置各阶段的工作任务，关键节点的控制措施有力、合理、可行； （1）内容详实、考虑周全、措施到位、可行性强得4-5分； （2）内容基本完整、考虑基本周全、措施有待优化、可行性一般得2-3分； （3）内容不完整、考虑不周全、措施不到位、可行性差得1分； |  |  |  |
|  |  |  | - 3、设计机构设置及投入人员、设备情况（9分） - 人员、设备、专业配置计划； （1）保证项目实施的技术力量、人力资源、设备安排全面、详细，优秀得7-9分； （2）保证项目实施的技术力量、人力资源、设备安排较全面，良好得4-6分； - （3）保证项目实施的技术力量人力资源、设备安排一般，不保证效率，一般得1-3分； |  |  |  |
|  |  |  | - 4、项目设计过程中成果的质量保证措施(8分) - 质量标准符合招标文件要求，明确质量目标，项目整体及分项工程有完整的质量保证体系，各专业的有机衔接，对可能出现的质量偏差有应对措施等； （1）内容详实、考虑周全、措施到位、针对性强得6-8分； （2）内容基本完整、考虑基本周全、措施有待优化、针对性一 般得3-5分； （3）内容不完整、考虑不周全、措施不到位、针对性差得 1-2分； |  |  |  |
|  |  |  | - 5、项目设计过程中工程实施成本的控制保证措施(6分) - 根据投标人对项目设计过程中工程实施成本的控制有保证措施等； （1）内容详实、考虑周全、措施到位、针对性强得5-6分； （2）内容基本完整、考虑基本周全、措施有待优化、针对性一般得2-4分； （3）内容不完整、考虑不周全、措施不到位、针对性差得1分； |  |  |  |
|  |  |  | - 6、施工现场服务（6分） - （1）现场服务计划满足工程实施阶段的要求，合理、可行，得5-6分； （2）现场服务计划基本满足工程实施阶段的要求基本合理、可行，但不具体的，得3-4分； （3）现场服务计划工程实施阶段的要求有缺陷的，得1-2分； |  |  |  |
|  |  |  | - 7、项目总说明及重难点分析、合理化建议（6分） - 从对行业及项目的理解、总体设计思路、方案合理性与经济性、符合国家、行业和省、市有关建设方针、政策、规范、规程及设计任务书指标要求，以及招标项目设计的重点、难点及关键性技术问题的对策措施等方面； （1）内容详实、考虑周全、合理完善的得5-6分； （2）内容基本完整、考虑基本周全、合理完善度的一般得3-4分； （3）内容不完整、考虑不周全、不合理完善的得1-2分； |  |  |  |
|  |  |  | - 8、新技术、新材料的运用（5分） - 使用新技术且技术创新较多、同时应用了新材料的，新材料措施方法等； （1）内容详实、考虑周全、措施到位、针对性强得4-5分； （2）内容基本完整、考虑基本周全、措施有待优化、针对性一般得2-3分； （3）内容不完整、考虑不周全、措施不到位、针对性差得1分； |  |  |  |
| - 4.3.3 业绩及设计人员 评分因素 - （20分） |  |  | 企业业绩 （8分） |  | 2021年1月1日以来投标人承担过类似设计项目的，每项得2分，此项可累计最多得8分。 （以中标通知书或合同协议书原件扫描件为准，未提供不得分，原件扫描件制作至投标文件中) |  |
|  |  |  | 项目组 成员 （12分） |  | 1、项目组成员具备相关专业高级及以上技术职称的每个得2分，最多6分； 2、项目组成员中具备相关专业职业注册资格证书的（指注册土木工程师水利工程相关专业），每个得2分，最多得6分。 |  |
| - 4.3.4 服务承诺（10分） |  |  | 1、承诺免费提供技术咨询（1-2分）； 2、承诺能够严格执行各种专业规范，积极配合方案及相关设计审批时的各项修改（1-3分）； 3、承诺后期施工时的技术交底和设计变更等相关配合，承诺施工过程中现场派驻设计人员及时解决处理现场问题的承诺（1-3分）； 4、根据其他服务承诺及优惠条件（1-2分）； |  |  |  |
| 备注：评委可以根据各投标文件编制的内容在各分项区间进行打分；以上项目若有缺项，缺项部分为0分。 |  |  |  |  |  |  |

- 5.投标人综合得分按下列公式计算

- 投标人综合得分=投标报价得分+技术标评审得分+业绩及设计人员评审得分+服务承诺评审得分

- 6.投标人的最终得分

- （1）评标委员会完成对各项评审汇总后，取平均值作为该投标人的最终得分。

- （2）计算分值均保留两位小数。

- （3）各投标人最终排名以最终得分的高低为标准，由高到低排序。最终得分相同的，投标报价低的排名靠前；总得分和投标报价都相同的，由招标人决定排名。

- 7.评标结果

- 7.1 评标委员会按照得分高到低的顺序推荐3名中标候选人。

- 7.2 评标委员会完成评标后，由应当向招标人提交评标报告。

# 第四章 合同条款及格式

（此模板仅作参考，招标人根据实际情况和中标人签订合同）

建设工程设计合同（一）

（民用建设工程设计合同）

工  程  名  称：三门峡市陕州区2025年高标准农田建设项目勘测设计服务项目

工  程  地  点：位于三门峡市陕州区

合  同  编  号：

（由设计人编填）

设计证书等级：

发     包    人：

设     计    人：

签   订  日  期：

中华人民共和国住建部

监制

国家工商行政管理局

发包人：三门峡市陕州区农业农村局

设计人：

发包人委托设计人承担 三门峡市陕州区2025年高标准农田建设项目勘测设计服务项目 ，经双方协商一致，签订本合同。

第一条   本合同依据下列文件签订：

1.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

第二条  本合同设计项目规模、投资及设计费等见下表：

| 建筑面积 (M2) | 层 数 | 建安 投资 估算 （亿元） | 等 级 | 收费 基价 系数 | 调整系数 |  |  |  |  |  | 设计费 （万元） | 设计费 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 专业 | 复 杂 | 附加 | 方 案 | 初步设计 | 施 工 图 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ |  |  |
| 说 明 | 1.本项目涉及内容为小区内雨污水管网、道路等的初步设计和施工图设计工作。设计深度达到住建部颁布“建筑工程设计文件编制深度规定”要求。 2.本表设计费按费率报价计算，结算设计费按最终施工中标价乘以中标费率计算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第三条 发包人提供设计人的资料及时限

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交时间 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 甲方提供的资料 | 1 |  |
|  | 本项目用地现状测绘图（电子版） | 1 |  |

第四条 设计人提交发包人的成果及时限

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初步设计及施工图设计文件 |  |  |  |
| 2 | 初步设计及施工图设计的电子版 |  |  |  |

第五条 设计费及支付方式

本合同设计费估算为    万元人民币。设计费支付进度详见下表。

| 付费次序 | 占总设计费 % | 付费额 （万元） | 付费时间 （由交付设计文件所决定） |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次付费 |  |  |  |
| ..... |  |  |  |

说明：

- 提交各阶段设计文件，且发包人收到设计人提交的对应正式发票后支付各阶段设计费。

第六条 双方责任

6.1发包人责任

6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。

6.1.2发包人变更委托设计项目的要求、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，设计人工作时间顺延，其他事项双方另行协商或签订补充协议。

6.1.3发包人应保护设计人的投标书、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目。

6.2设计人责任

6.2.1设计人应按国家规定技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

6.2.2设计人采用的主要技术标准是：中国国家现行有关设计规范、规程、规定。

6.2.3设计合理使用年限为   年。

6.2.4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

6.2.5设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围内的内容做必要调整补充。

6.2.6设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。

第七条  违约责任：

7.1设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充，由于设计人员错误造成工作质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。

7.2合同履行期间，因设计人原因造成合同无法履行时，设计人应无条件退换发包人已付所有款项，同时退回所有资料。

7.3合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。

第八条  知识产权及保密

8.1设计人履行合同产生的所有工作成果的所有权归发包人所有，且发包人拥有该工作成果的著作权、相关知识产权及完全所有权。

8.2未经发包人同意，设计人不得向第三方泄露、转让本合同项下所有中间及最终成果。

8.3设计人应保证提交给发包人的设计成果不侵犯他人的知识产权，如因侵犯他人知识产权引起的一切诉讼、仲裁等与发包人无关，设计人承担全部责任，并及时消除影响及赔偿发包人因此遭受的一切损失。

8.4发包人和设计人均应妥善保管对方提供的资料，保守对方的各项秘密；未经对方允许，不得利用悉知对方的资料成果为第三方谋取利益。

第九条  其他

9.1由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

9.2本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意在项目所在地人民法院诉讼解决。

9.3本合同一式 陆 份，发包人 叁 份，设计人 叁 份。

9.4本合同经双方签章后生效。

9.5本合同生效后，按规定到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请签证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

9.6本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认为可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

9.7其它约定事项：无

发包人名称：                     设计人名称：

（盖章）                      （盖章）

法定代表人：（签字）            法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）            委托代理人：（签字）

住    所：                      住    所：

邮政编码：                      邮政编码：

电    话：                      电    话：

开户银行：                      开户银行：

银行帐号：                      银行帐号：

建设行政主管部门备案：          鉴证意见：

（盖章）                      （盖章）

备案号：                         经办人：

备案日期：   年  月  日          签证日期：   年  月  日

第五章  服务内容及要求

- 一、技术标准及规范：

本项目的成果必须符合国家有关工程建设标准强制性条文和农业农村部关于高标准农田项目方面现行的标准、规范、规程、定额、办法等，以及河南省高标准农田项目初步设计、实施方案等方面的文件、规定。在设计过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则设计人应采用新的标准或规范进行勘察设计。设计人在可研、勘测、规划设计工作中必须使用下述标准、规范：

1. 《高标准农田建设通则》

2. 《灌溉与排水工程设计标准》(GB50288-2018)

3. 《机井技术规范》(GB/T50625--2010)

4. 《灌溉与排水渠系建筑物设计规范》(SL482--2011)

5. 《节水灌溉工程技术标准》(GB/T50363--2018)

6. 《公路桥涵设计通用规范》(JTGD60-2015)

7. 《耕地质量验收技术规范》(NY/T1120--2006)

8. 《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021)

- 二、招标内容：

- 三门峡市陕州区2025年高标准农田建设项目勘测设计服务项目，主要内容包含项目勘测、初步设计编制、实施计划（达到施工图设计深度），标段划分、分标段图纸、分标段预算、施工阶段设计技术交底、现场服务、设计变更等。

- 三、项目背景

国务院《关于切实加强高标准农田建设提升国家粮食安全保障能力的意见》（国办发〔2019〕50号）指出，建设高标准农田，是巩固和提高粮食生产能力、保障国家粮食安全的关键举措。《河南省人民政府办公厅关于加强高标准农田建设打造全国重要粮食生产核心区的实施意见》(豫政办[2020]14号)指出，加快推进我省高标准农田建设，打造全国重要的粮食生产核心区，保障国家粮食安全。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面落实习近平总书记视察河南重要讲话精神，切实扛稳粮食安全重任，牢牢抓住粮食这个核心竞争力，大力推进高标准农田建设，打造全国重要的粮食生产核心区，在确保国家粮食安全方面展现新担当新作为。实施藏粮于地战略，着力推动农业高质量发展，以提升粮食产能为首要目标，加快推动农田建设项目建设，优化项目布局，统筹整合资金，加大投入力度，推进河南粮食生产核心产区建设，为国家粮食安全夯实基础。

- 四、工作目标

生产设施系统：以“灌溉输水管道化、灌溉管理信息化、灌溉控制智能化”为总体要求，以现代化的农田高效节水灌溉为重点，构建完备的“田、土、水、路、林、电等基础生产设施配套系统。

生态环境系统：以绿色发展为导向，以减少面源污染、生态植保为抓手，构建绿色防护林网、

农业系统：利用智能控制工程和智慧农业管理云平台搭建，形成“数据实时采集、远程自动控制、管理手段智能、用水决策精准、数据信息共享＂的布局模式，构建集“信息采集一信息传输—用水决策—信息反馈—智能控制”为一体的智慧农业管理系统。

管理系统构成：以体制改革和机制创新为动能，推进项目区规范化管理，结合农业水价综合改革，构建产权明晰、权责落实、经费保障，管用得当、持续发展的长效运行机制。

项目入库：统一上图入库，统一标准规范、统一数据要求，把农田建设项目立项、实施、验收使用等各阶段相关信息上图入库

- 五、工作阶段安排

成果要求：依据规范、要求提供本项目相关初步设计文件，相关图纸、概算、实施计划及设计服务，另附成果电子文件。

1.最终成果要求文本图册套数满足实际需求，另附成果电子文件。

2.文本图册统一采用简体中文格式，全部设计成果以招标人要求为准。

3.电子文件包含所有设计成果的电子文件。

4.全部设计成果应制成计算机电子文件，设计说明和图纸的文字必须采用中文或中英两种文字，不得完全使用英文或其他外文。

5.设计成果文件的署名权归供应商，供应商所投规划方案的一切相关知识产权归招标人所有，招标人可无偿使用其设计方案，供应商应承诺不存在侵权纠纷，如存在侵权纠纷由供应商负责。

- 六、其他要求：

（1）设计人应自备工作手册：如本项目必备的规范标准、图集等；

（2）设计人应自备办公设备：如电脑、软件、投影、打印机、复印机、照相机等；

（3）设计人应自备交通工具：如出行车辆等；

（4）设计人应自备现场办公设施：如办公桌椅、文件柜等；

（5）设计人应自备安全设施：如安全帽、安全鞋、手电筒等；

（6）项目实施期间，有专人提供现场设计服务，技术支持；

（7）为此工作的实施而必须的其他内容。

# 第六章  投标文件格式

（项目名称）

投	标	文	件

招标编号：

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日  期：        年       月       日

目   录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、投标保证金

五、设计组织措施

六、服务承诺

七、投标人基本情况表

八、投标人近年来完成与该项目类似工程设计情况表

九、项目负责人基本情况表

十、拟投入项目设计人员汇总表

十一、拟投入主要设计人员简历表

十二、投标人认为有必要的其他资料

## 一、投标函及投标函附录

（一）投标函

（招标人名称）：

我方已仔细研究了            （项目名称）招标文件的全部内容，我方愿意以投标报价按（大写）        （小写）        %，完成招标文件规定的所有设计工作及相关服务。

1、我方承诺在投标有效期投标截止之日起     日历天内不修改、撤销投标文件。

2、我方已提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）       （¥    元）。

3、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完本项目。

4、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

投  标  人：                      （盖章）

法定代表人或委托代理人：            （签字或盖章）

地址：

电话：

年        月       日

（二）投标函附录

| 投标人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 投标报价 | 大写： 小写： % |  |  |
| 投标内容 |  |  |  |
| 设计周期 |  |  |  |
| 质量要求 | - 符合国家有关标准、规范和要求，达到合格标准，并通过有关部门的审查批准。 |  |  |
| 投标 有效期 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 证书编号 |  |
| 备注 | 最终设计费用按审计结果执行。 |  |  |

投标人（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：         年      月      日

## 二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：     年     月     日

经营期限：

姓名：         性别：       年龄：       职务：

系                     （投标人单位名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖章）

年     月     日

- 三、授权委托书

本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改            （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证扫描件及委托人身份证扫描件

投标人：                        （盖章）

法定代表人：                      （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                       （签字或法定代表人签章）

身份证号码：

委托代理人联系电话：

年      月      日

注：因本项目为电子标，委托代理人无法手写签字，可以电脑打印字体为准或以法定代表人签章为准。

四、投标保证金

附投标保证金转账凭证或电子保函凭证

投标人（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：         年      月      日

五、设计组织措施

六、服务承诺

七、投标人基本情况表

（一）投标人基本情况表

| 投标人全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要业务范围 |  |  |  |
| 法定代表人名称 |  | 职 务 |  |
| 投标人地址 |  | 邮政编码 |  |
| 电 话 |  | 传 真 |  |
| 成立日期 |  | 现有职 工人数 |  |
| 资质证书 | 等级： 证书号： |  |  |
| 设计单位组织机构简介： （部室划分、各部室人数、中高级职称、注册建筑师、结构师等人数） 企业组织机构框图附后 技术人员总数： 人 工程师： 人 一级注册结构工程师： 人 |  |  |  |

投标人：                      （盖章）

日期：        年       月        日

注：投标人需随此表附上营业执照、资质证书等扫描件

（二）近年财务状况表

2021、2022、2023年度（新办企业以企业注册成立之日起提供），应附经会计师事务所或审计机构审计的审计报告，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的原件扫描件。

（三）近年发生的诉讼及仲裁情况

“近年发生的诉讼及仲裁情况”及应付的一些相关材料，包括判决、裁决等法律文件的扫描件，应按时间先后次序编排相关文件。有一项填一份材料，没有的就直接写“无”。

八、投标人近年来完成与该项目类似工程设计情况表

投标人近年来完成与该项目类似工程设计情况表

| 建设单位 （业主） |  |
| --- | --- |
| 工程名称 |  |
| 建设规模 |  |
| 完成日期 （年/月/日） |  |
| 主要设计人员情况 |  |
| …… |  |

投标人：                       （盖章）

日  期：         年       月       日

注：1、投标人应随此表附上相关的业绩证明（如中标通知书或合同协议书等原件扫描件）。

2、如有多个已完成项目，每个项目填一张此表，附后。

九、项目负责人基本情况表

项目负责人基本情况表

| 姓 名 |  |  | 性别 |  | 出生 日期 |  | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校 专业 |  |  |  |  | 毕业时间 |  | 年 月 日 |
| 执业注册 （须提供原件扫描件） |  |  |  |  | 从事本专业年限 |  |  |
| 职称 |  |  |  |  | 在本项目中担任 任务 |  |  |
| 本 人 主 要 设 计 成 果 | 1 | 工程项目名称及规模 |  |  | 起止时间 | 在该项目中任何职 |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 其它需 补充的情况 |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人应随此表附上项目负责人证件原件扫描件。

投标人：                  （盖章）

日期：        年      月      日

- 十、拟投入项目设计人员汇总表

拟投入项目设计人员汇总表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 专业 | 技术职称 | 在本项目 拟任职务 | 主要代表 项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：                      （盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：        年      月       日

- 十一、拟投入主要设计人员简历表

拟投入主要设计人员简历表

| 姓 名 |  | 性别 |  | 出生日期 |  | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校专业 |  |  |  | 毕业时间 |  | 年 月 日 |
| 参加工作时间 |  |  | 从事本专业年限 |  |  |  |
| 执业注册 |  |  | 职 称 |  |  |  |
| 在 本 项 目 拟 任 职 务 |  |  |  |  |  |  |
| 主 要 经 历 |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的工程设计项目名称及规模 |  |  |  | 该项目中任职 |  |

（主要设计人员包括：相关专业负责人）

投标人：                      （盖章）

日  期：        年        月     日

注：投标人需随此表附上主要设计人员的执业资格证书等相关资料的原件扫描件。

十二、投标人认为有必要的其他资料

1、无商业贿赂和不正当竞争行为承诺书（格式）

我公司郑重承诺：自公司成立以来  （投标人名称） 、法定代表人（姓名）、项目负责人 （姓名）  没有出现过商业贿赂和不正当竞争行为。

特此承诺

投标人：                      （盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：        年      月       日

2、提供“中国执行信息公开网”、“信用中国”和“中国政府采购网”网站的查询信息截图，查询时间自招标公告发布之日起；

3、本项目不接受联合体投标承诺书（自行承诺，格式自拟）；

4、投标人认为有必要的其他资料。